prix du matériel:

aérien : 500 euro / m

semi-aérien : 750 euro / m

fourreau : 900 euro / m

durée par ouvrier:

aérien : 2h / m

semi-aérien : 4h / m

fourreau : 5h / m

un ouvrier est payé 300 euros pour 8h de travail.

dans notre modélisation les ouvriers peuvent se téléporter

on ne peut avoir que 4 ouvriers par infra en simultané

Le générateur de l’hôpital a encore 20 h d’autonomie, est ce qu’il y aura des soucis ????? Je veux pas stresser pour l’hôpital donc un minimum de 20 % de marge sur le temps si possible

on aura 4 phases de construction:

phase 0 : hôpital

phase 1 ~ 40 % (du coût)

phase 2,3,4 ~ 20 % (du coût)